|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| 姓名 | 王劲东 | 时间 | 5.7 | 团队项目名称 | 义眼盯真——图像篡改检测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）：   1. 根据系统模块划分，完成图像视频检测、系统操作流程、数据处理等全功能模块的单元测试用例编写，并进行单元测试。 2. 在单元测试中发现3个bug，优先对较为严重的影响核心功能的bug进行了调整与修复   未完成的内容：  与测试人员协调继续完成测试  对单元测试剩余的bug进行调整与修复 | | | | |
|
| 现存问题：  尚存两个bug未修复 | | | | |
|
| 改进建议：与测试人员进行沟通，进行测试和迭代修改 | | | | |
|
|
|
| 工作计划 | 内容：   1. 对单元测试剩余的bug进行调整与修复 2. 按照测试计划继续进行测试 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|